CFC Informaticien 
Travail Pratique Individuel

Kiddo
Suivi des devoirs des enfants

Logo / Illustration

| Candidat | Almeida Nelson |
| --- | --- |
| École professionnelle / Entreprise formatrice | École technique des métiers de Lausanne |
| Chef de projet | Schaffter Cédric |
| Expert 1 | Oberson Bernard |
| Expert 2 | Maret Gabriel |
| Date de début | 07.05.2026 |
| Date de fin | 01.06.2026 |

Table des matières

1 Résumé	3

2 Glossaire	3

3. Rapport de Projet	3

3.1 Contexte et mandat	3

3.2 Méthode et organisation	3

3.3 Analyse des exigences	4

3.4 Gestion des risques et mesures	4

3.5 Conception	5

3.6 Planification et suivi	5

3.7 Réalisation	5

3.8 Tests et validation	5

3.9 Livraison	5

3.10 Conclusion et bilan personnel	5

4 Annexes	6

4.1 Journal de travail	6

4.2 Sources et références	6

4.3 Liste des livrables remis	6

# 1 Résumé

# 2 Glossaire

# 3. Rapport de Projet

## 3.1 Contexte et mandat

Pour ce TPI, j’ai choisi une méthode de projet séquentielle structurée, adaptée à un travail individuel limité à 90 heures. Le cahier des charges étant défini dès le départ, il est nécessaire d’organiser le travail de manière claire afin de garder une vue d’ensemble sur les exigences, les livrables, les tests, la documentation et le déploiement.

Cette méthode repose sur une planification initiale, un suivi régulier de l’avancement et une documentation progressive des décisions prises. Les différentes activités du projet ne sont pas traitées comme des blocs totalement séparés : certaines tâches, comme les tests ou la documentation, accompagnent aussi la conception et l’implémentation afin d’éviter de tout repousser à la fin.

La méthode n’est donc pas appliquée de manière rigide. Des ajustements restent possibles grâce au journal de travail et au suivi réel du planning. L’objectif est de comparer régulièrement le travail prévu avec le travail effectivement réalisé, d’identifier les écarts et de documenter les décisions prises pendant le projet.

Cette organisation permet de limiter les risques principaux du TPI : commencer l’implémentation sans analyse suffisante, repousser les tests trop tard ou négliger la documentation. Les tâches ont été réparties selon les proportions officielles du mandat : analyse, implémentation, tests et documentation.

## 3.3 Analyse des exigences

L’analyse du cahier des charges a permis d’identifier les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les contraintes techniques et les livrables attendus. Les exigences fonctionnelles décrivent ce que l’application doit permettre aux utilisateurs de faire. Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités attendues de la solution, notamment en matière de sécurité, de cohérence des données, de tests, de déploiement et de documentation.

Une attention particulière a été portée aux rôles parent et enfant, car ils déterminent les droits d’accès aux tâches, aux preuves et aux actions disponibles dans l’application. Les règles de visibilité et de modification sont centrales dans ce projet, car elles influencent directement le modèle de données, les contrôles backend et les cas de test.

## 3.4 Gestion des risques et mesures

(…)

| Risque | Description | Impact | Mesure prévue | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accès non autorisé | Un enfant accède aux tâches d’un autre enfant. | Élevé | Vérification backend de l’utilisateur connecté et de sa famille. | Test API refusé en 403 |
| Droits parent mal gérés | Un parent modifie une tâche sans droit de modification. | Élevé | Table ou règle d’autorisation par tâche/famille. | Test d’autorisation |
| Validation obsolète | Un parent valide une preuve alors que la tâche a été modifiée entre-temps. | Élevé | Gestion d’un statut et/ou d’une version de tâche | Test de conflit |
| Injection SQL | Données envoyées dans les formulaires manipulées. | Élevé | ORM, requêtes paramétrées, validation backend. | Tests validation |
| Mot de passe compromis | Stockage faible ou en clair. | Critique | Hash sécurisé type Argon2id ou bcrypt. | Code backend + explication |
| Erreurs trop détaillées | L’API expose des informations techniques. | Moyen | Messages d’erreur contrôlés. | Test erreur + capture |
| Secrets exposés | Variables sensibles dans GitHub ou le rapport. | Critique | .env ignoré, secrets GitHub/Azure. | .gitignore + doc variables |

## 3.5 Conception

## 3.6 Planification et suivi

## 3.7 Réalisation

## 3.8 Tests et validation

| Type de test | Objectif | Outil prévu |
| --- | --- | --- |
| Tests unitaires | Vérifier règles internes et validations |  |
| Tests d’intégration | Vérifier API + base de données |  |
| Tests d’autorisation | Vérifier parent/enfant et droits |  |
| Tests manuels UI | Vérifier navigation et lisibilité |  |
| Tests de déploiement | Vérifier frontend/backend en production |  |
| Tests CI/CD | Vérifier exécution automatique |  |

(…)

## 3.9 Livraison

## 3.10 Conclusion et bilan personnel

# 4 Annexes

## 4.1 Journal de travail

## 4.2 Sources et références

## 4.3 Liste des livrables remis

…