CFC Informaticien 
Travail Pratique Individuel

Kiddo
Suivi des devoirs des enfants

Logo / Illustration

| Candidat | Almeida Nelson |
| --- | --- |
| École professionnelle / Entreprise formatrice | École technique des métiers de Lausanne |
| Chef de projet | Schaffter Cédric |
| Expert 1 | Oberson Bernard |
| Expert 2 | Maret Gabriel |
| Date de début | 07.05.2026 |
| Date de fin | 01.06.2026 |

Table des matières

1 Résumé	3

2 Glossaire	3

3. Rapport de Projet	3

3.1 Contexte et mandat	3

3.2 Méthode et organisation	3

3.3 Analyse des exigences	3

3.3.1 Exigences fonctionnelles	4

3.3.2 Exigences non fonctionnelles	5

3.4 Gestion des risques et mesures	6

3.4.1 Contexte de sécurité analysé	6

3.4.2 Tableau des risques et mesures	6

3.4.3 Intégration des mesures dans les exigences	6

3.5 Conception	7

3.6 Planification et suivi	7

3.7 Réalisation	7

3.8 Tests et validation	7

3.9 Livraison	7

3.10 Conclusion et bilan personnel	7

4 Références	7

5 Annexes	7

5.1 Journal de travail	7

5.2 Liste des livrables remis	7

# 1 Résumé

# 2 Glossaire

# 3. Rapport de Projet

## 3.1 Contexte et mandat

L'idée derrière Kiddo est assez simple au premier abord : offrir aux parents un outil pour suivre les devoirs et les tâches de leurs enfants, directement depuis une application web. Mais en y regardant de plus près, le projet s'avère nettement plus riche que ça.

L'application doit s'adapter à des configurations familiales variées : une famille peut avoir plusieurs parents, plusieurs enfants, ou les deux. Et tous ces utilisateurs n'ont pas les mêmes droits. Un parent peut créer des tâches, les modifier et valider le travail réalisé. Un enfant, de son côté, voit uniquement ce qui lui est attribué, peut signaler qu'une tâche est terminée et joindre une preuve à l'appui.

Ce qui rend le mandat particulièrement intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas à la simple gestion de listes. Il faut réfléchir à des situations potentiellement conflictuelles : que se passe-t-il, par exemple, si deux parents interviennent en même temps sur la même tâche ? L'un la modifie pendant que l'autre tente de valider une preuve. Ce genre de cas limite doit être anticipé dès la conception et au moins un scénario concret et reproductible doit en faire la démonstration. Sur le plan technique, les attentes sont claires : une base de données SQL, une interface responsive, une attention particulière aux failles de sécurité référencées dans l'OWASP Top 10, une couverture de tests automatisés, et un déploiement en production sur Azure piloté par un workflow GitHub Actions.

## 3.2 Méthode et organisation

Pour ce TPI, j’ai choisi une méthode de projet séquentielle structurée, adaptée à un travail individuel limité à 90 heures. Le cahier des charges étant défini dès le départ, il est nécessaire d’organiser le travail de manière claire afin de garder une vue d’ensemble sur les exigences, les livrables, les tests, la documentation et le déploiement.

Cette méthode repose sur une planification initiale, un suivi régulier de l’avancement et une documentation progressive des décisions prises. Les différentes activités du projet ne sont pas traitées comme des blocs totalement séparés : certaines tâches, comme les tests ou la documentation, accompagnent aussi la conception et l’implémentation afin d’éviter de tout repousser à la fin.

La méthode n’est donc pas appliquée de manière rigide. Des ajustements restent possibles grâce au journal de travail et au suivi réel du planning. L’objectif est de comparer régulièrement le travail prévu avec le travail effectivement réalisé, d’identifier les écarts et de documenter les décisions prises pendant le projet.

Cette organisation permet de limiter les risques principaux du TPI : commencer l’implémentation sans analyse suffisante, repousser les tests trop tard ou négliger la documentation. Les tâches ont été réparties selon les proportions officielles du mandat : analyse, implémentation, tests et documentation.

## 3.3 Analyse des exigences

L’analyse du cahier des charges a permis d’identifier les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les contraintes techniques et les livrables attendus. Les exigences fonctionnelles décrivent ce que l’application doit permettre aux utilisateurs de faire. Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités attendues de la solution, notamment en matière de sécurité, de cohérence des données, de tests, de déploiement et de documentation.

Une attention particulière a été portée aux rôles parent et enfant, car ils déterminent les droits d’accès aux tâches, aux preuves et aux actions disponibles dans l’application. Les règles de visibilité et de modification sont centrales dans ce projet, car elles influencent directement le modèle de données, les contrôles backend et les cas de test.

### 3.3.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence fonctionnelle | Détails couverts | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-01 | Gérer les comptes utilisateurs | Création de comptes parent et enfant | Haute |
| EF-02 | Gérer les familles | Ajout d’un parent ou enfant dans une famille via invitation applicative, avec acceptation ou refus par l’utilisateur invité. | Haute |
| EF-03 | Gérer les rôles parent/enfant | Vues et informations différentes selon le rôle | Très haute |
| EF-04 | Permettre au parent de gérer les tâches | Création, consultation, modification et suppression des tâches selon les règles définies | Très haute |
| EF-05 | Permettre au parent de définir les droits d’accès aux tâches | Accès des autres parents : modification, lecture seule ou aucun accès | Très haute |
| EF-06 | Permettre au parent de valider ou refuser une tâche terminée | Validation/refus basé sur une preuve fournie par l’enfant | Très haute |
| EF-07 | Permettre à l’enfant de consulter ses tâches | L’enfant voit uniquement les tâches qui lui sont attribuées et le parent assignant | Très haute |
| EF-08 | Permettre à l’enfant de terminer une tâche | Marquer une tâche comme terminée et fournir une preuve photo ou texte | Haute |
| EF-09 | Permettre à l’enfant de gérer ses propres tâches | Création, modification, suppression et visibilité des tâches créées par l’enfant | Haute |
| EF-10 | Permettre le tri des tâches | Tri par ordre alphabétique ou par date d’échéance | Moyenne |
| EF-11 | Gérer les conflits métier | Validation concurrente, modification après validation, droits incohérents | Très haute |

### 3.3.2 Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence non fonctionnelle | Détails couverts | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF-01 | Interface responsive et utilisable | L’application doit être utilisable sur PC et mobile, avec une navigation claire et une interface cohérente. | Haute |
| ENF-02 | Sécurité des comptes | Les comptes locaux doivent être protégés, notamment contre les attaques par rainbow table grâce au hachage sécurisé des mots de passe. | Très haute |
| ENF-03 | Contrôle des rôles et autorisations | Les rôles parent/enfant et les droits d’accès aux tâches doivent être vérifiés côté backend. | Très haute |
| ENF-04 | Validation des données | Les entrées utilisateur doivent être validées côté backend afin d’éviter les données invalides ou manipulées. | Très haute |
| ENF-05 | Protection contre l’injection SQL | L’accès aux données doit se faire de manière sécurisée, par exemple avec un ORM ou des requêtes paramétrées. | Très haute |
| ENF-06 | Gestion sécurisée des erreurs | Les messages d’erreur ne doivent pas exposer d’informations techniques sensibles. | Haute |
| ENF-07 | Cohérence des données | Le système doit empêcher les états incohérents, notamment lors des validations, refus, modifications ou conflits entre utilisateurs. | Très haute |
| ENF-08 | Base de données SQL et scripts | Une base SQL doit être utilisée avec setup_database.sql pour le schéma et init_database.sql pour les données de test. | Très haute |
| ENF-09 | Tests automatisés | Le projet doit inclure au moins 10 tests unitaires, 1 test d’intégration, et leur exécution dans le CI/CD. | Très haute |
| ENF-10 | Déploiement automatisé | L’application doit être déployée sur Azure via un workflow GitHub Actions. | Très haute |
| ENF-11 | Gestion des secrets et de la configuration | Les variables sensibles, la configuration CORS et les paramètres d’environnement ne doivent pas être exposés ou ouverts inutilement. | Très haute |
| ENF-12 | Gestion des dépendances | Les dépendances utilisées doivent être limitées aux besoins du projet et vérifiées afin de réduire les risques liés aux bibliothèques vulnérables ou inutiles. | Moyenne |

## 3.4 Gestion des risques et mesures

### 3.4.1 Contexte de sécurité analysé

L’analyse de sécurité est basée sur l’environnement prévu pour l’application Kiddo. Le système est composé d’une interface web utilisée par les parents et les enfants, d’une API backend responsable des règles métier et des contrôles d’accès, et d’une base de données SQL stockant les comptes utilisateurs, les familles, les tâches, les droits et les preuves.

Les risques ont été identifiés à partir du cahier des charges, des rôles utilisateurs, des accès aux données et des risques courants présentés par l’OWASP Top 10. L’objectif est de prévoir les mesures de sécurité dès la conception, afin que les contrôles soient appliqués dans le code de l’application, principalement côté backend.

| Élément | Description | Risque principal |
| --- | --- | --- |
| Interface web parent | Dashboard parent, tâches, validations, invitations | Accès à des actions non autorisées |
| Interface web enfant | Consultation des tâches, preuve, tâches créées par l’enfant | Accès à des tâches d’un autre enfant |
| API backend | Authentification, rôles, règles métier, validation | Contournement du frontend par requêtes directes |
| Base SQL | Comptes, familles, tâches, preuves, droits | Fuite ou incohérence des données |
| GitHub / CI-CD | Code source, workflows, secrets | Exposition de secrets ou mauvaise configuration |
| Azure | Frontend, backend, base de données en production | Mauvaise configuration d’environnement |

### 3.4.2 Tableau des risques et mesures

Le tableau détaillé des risques et des mesures de sécurité est placé en annexe afin de ne pas surcharger le rapport principal. Cette annexe présente, pour chaque risque identifié, la manipulation ou le problème possible, l’impact, la mesure prévue, l’exigence liée et le moyen de vérification prévu.

Les risques sont regroupés par catégories afin de garder une vue d’ensemble claire. Les risques les plus importants concernent principalement les droits d’accès, la cohérence des données, la sécurité des comptes, la validation des entrées, la gestion des erreurs, la protection des secrets et la configuration de l’environnement de production.

Les mesures prévues seront prises en compte dans la conception du modèle de données, dans les contrôles backend, dans les exigences non fonctionnelles et dans les futurs cas de test.

Le tableau complet est disponible en Annexe 2 : Tableau détaillé des risques et mesures de sécurité.

### 3.4.3 Intégration des mesures dans les exigences

Les mesures de sécurité identifiées sont intégrées aux exigences non fonctionnelles, notamment pour la gestion des rôles côté backend, le contrôle d’accès, la validation des entrées, la protection contre l’injection SQL, le hachage des mots de passe, la gestion des erreurs et la protection des secrets. Elles seront également reprises dans les cas de test afin de vérifier que les mesures prévues sont effectivement appliquées.

## 3.5 Conception

La phase de conception a pour objectif de définir la structure générale de l’application avant le développement. Elle permet de clarifier les écrans principaux, la navigation, les rôles parent/enfant et les actions disponibles selon le type d’utilisateur.

### 3.5.1 Maquettes basse fidélité

Des premières versions des maquettes ont été réalisées afin de représenter les principaux écrans de l’application Kiddo. Ces maquettes servent à valider l’organisation générale de l’interface, les parcours utilisateur et la séparation entre l’espace parent et l’espace enfant.

Les écrans actuellement prévus sont les suivants :

- page d’accueil ;

- page de connexion ;

- page d’inscription avec choix du rôle parent ou enfant ;

- dashboard parent avec liste des tâches, tri, tâches à valider et actions principales ;

- formulaire d’ajout d’une tâche par un parent, avec choix de l’enfant concerné et gestion des droits des co-parents ;

- formulaire de modification d’une tâche ;

- page famille côté parent, avec membres de la famille et invitations ;

- vue enfant avec tâches attribuées, preuve texte ou photo et état d’attente de validation ;

- page famille côté enfant, avec invitations reçues et famille actuelle ;

- ajout d’une tâche personnelle par l’enfant avec choix de visibilité.

Ces maquettes répondent aux principaux éléments demandés dans le cahier des charges : distinction des rôles parent/enfant, navigation claire, dashboard parent, gestion des tâches, preuve de fin de tâche, validation ou refus par un parent, invitations applicatives et gestion des droits d’accès aux tâches.

Une relecture critique des maquettes est encore en cours. Les améliorations prévues concernent notamment la clarification de certains libellés, l’ajout explicite des actions de modification/suppression pour les tâches créées par l’enfant, la précision du choix de visibilité côté enfant, ainsi que la préparation d’une version mobile simplifiée afin de mieux démontrer l’aspect responsive demandé.

## 3.6 Planification et suivi

## 3.7 Réalisation

## 3.8 Tests et validation

Les tests ont pour objectif de vérifier que l’application Kiddo respecte les exigences du cahier des charges et que les règles métier principales sont correctement appliquées. Une attention particulière est portée aux rôles parent/enfant, aux droits d’accès, aux tâches, aux preuves, aux validations et à la cohérence des données.

La stratégie de test privilégie les tests automatisés lorsque cela est réaliste dans le temps disponible du TPI, soi-disant 90 heures. Les tests manuels restent utilisés pour vérifier les aspects visuels, la navigation, le responsive et certains parcours utilisateur dans l’interface.

### 3.8.1 Stratégie et environnement de test

| Système testé | Application web Kiddo |
| --- | --- |
| Frontend | Vue.js / Vite, interface utilisée par les parents et les enfants |
| Backend | AdonisJS / Node.js, API responsable des règles métier, validations et autorisations |
| Base de données | Base SQL MySQL contenant les comptes, familles, tâches, preuves et droits |
| Administration DB | phpMyAdmin utilisé en local pour vérifier les tables et les données de test |
| Données de test | Comptes fictifs parent/enfant, famille de test, tâches et preuves |
| Utilisateurs de test | Parent A, Parent B, Enfant A |
| Tests automatisés | Tests backend exécutés localement puis dans GitHub Actions |
| CI/CD | GitHub Actions pour lancer les tests avant la mise en production |
| Production | Application déployée sur Azure après validation |

### 3.8.2 Tests prévus

| ID | Type | Objectif | Exigence liée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU-01 | Unitaire | Vérifier qu’un utilisateur avec le rôle parent peut effectuer une action parent | ENF-03 | L’action parent est autorisée |
| TU-02 | Unitaire | Vérifier qu’un utilisateur avec le rôle enfant ne peut pas effectuer une action parent | ENF-03 | L’action parent est refusée |
| TU-03 | Unitaire | Vérifier qu’un champ obligatoire vide est refusé | ENF-04 | La donnée invalide est refusée |
| TU-04 | Unitaire | Vérifier qu’une valeur de statut valide est acceptée | ENF-07 | Le statut valide est accepté |
| TU-05 | Unitaire | Vérifier qu’une transition de statut interdite est refusée | ENF-07 | L’état incohérent est empêché |
| TU-06 | Unitaire | Vérifier qu’un parent sans droit de modification est refusé | EF-05 / ENF-03 | L’action est refusée |
| TU-07 | Unitaire | Vérifier qu’un enfant ne peut modifier que ses propres tâches | EF-09 / ENF-03 | L’action non autorisée est refusée |
| TU-08 | Unitaire | Vérifier qu’une tâche validée ne peut plus être modifiée directement | EF-11 / ENF-07 | La modification directe est refusée |
| TU-09 | Unitaire | Vérifier qu’un message d’erreur ne révèle pas d’information sensible | ENF-06 | Le message reste contrôlé |
| TU-10 | Unitaire | Vérifier qu’une donnée manipulée est refusée | ENF-04 / ENF-05 | La donnée est refusée |
| TI-01 | Intégration | Tester une séquence complète : tâche terminée avec preuve, validation parent, puis tentative de modification après validation | EF-06 / EF-08 / EF-11 / ENF-07 | Le système empêche l’état incohérent et respecte les règles définies |

### 3.8.3 Exécution automatique dans le CI/CD

Les tests automatisés seront exécutés dans le pipeline CI/CD avant la mise en production. Le pipeline devra installer les dépendances, lancer les tests disponibles et signaler une erreur si un test échoue.

Cette exécution automatique permet de vérifier que les règles principales restent valides avant le déploiement sur Azure.

### 3.8.4 Exécution et résultats des tests

(Cette section sera complétée pendant la phase d’exécution des tests. Elle contiendra les résultats obtenus, les éventuels échecs, les corrections appliquées et les preuves d’exécution, notamment dans le pipeline CI/CD.)

| ID | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Correction si nécessaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.9 Livraison

## 3.10 Conclusion et bilan personnel

# 4 Références

Cahier des charges TPI : CDC_Kiddo_NelsonAlmeida.pdf, ETML Section informatique, 2026.

Critères d’évaluation TPI : Critères_Evaluation_NelsonAlmeida 1.pdf, procédure de qualification Informaticien CFC OrFo 2021.

OWASP Foundation. OWASP Top 10:2025. Consulté le 11 mai 2026 :
https://owasp.org/Top10/2025/

# 5 Annexes

## 5.1 Journal de travail

## 5.2 Liste des livrables remis

Annexe 1 : Planification et Journal de travail

Annexe 2 : Tableau détaillé des risques et mesures de sécurité