CFC Informaticien 
Travail Pratique Individuel

Kiddo
Suivi des devoirs des enfants

| Candidat | Almeida Nelson |
| --- | --- |
| École professionnelle / Entreprise formatrice | École technique des métiers de Lausanne |
| Chef de projet | Schaffter Cédric |
| Expert 1 | Oberson Bernard |
| Expert 2 | Maret Gabriel |
| Date de début | 07.05.2026 |
| Date de fin | 01.06.2026 |

Table des matières

1 Résumé	4

2 Glossaire	4

3. Rapport de Projet	4

3.1 Contexte et mandat	4

3.2 Méthode et organisation	4

3.3 Analyse des exigences	5

3.3.1 Exigences fonctionnelles	6

3.3.2 Exigences non fonctionnelles	7

3.4 Gestion des risques et mesures	8

3.4.1 Contexte de sécurité analysé	8

3.4.2 Tableau des risques et mesures	8

3.4.3 Intégration des mesures dans les exigences	8

3.5 Conception	9

3.5.1 Maquettes basse fidélité	9

3.5.2 Maquettes haute fidélité et identité visuelle	9

3.5.3 Parcours utilisateur parent	10

3.5.4 Gestion de la famille et des comptes enfants	11

3.5.5 Parcours utilisateur enfant	12

3.5.6 Architecture générale	15

3.5.7 Choix de conception du modèle de données	15

3.5.8 Rôles, droits d’accès et cohérence métier	17

3.5.9 Valeurs contrôlées	18

3.6 Planification et suivi	19

3.7 Réalisation	19

3.8 Tests et validation	19

3.8.1 Stratégie et environnement de test	19

3.8.2 Tests prévus	20

3.8.3 Exécution automatique dans le CI/CD	20

3.8.4 Exécution et résultats des tests	20

3.9 Livraison	21

3.10 Conclusion et bilan personnel	21

4 Références	21

5 Annexes	21

5.1 Journal de travail	21

5.2 Liste des livrables remis	21

5.3 Repos GitHub	21

5.4 Table des illustrations	21

# 1 Résumé

# 2 Glossaire

# 3. Rapport de Projet

## 3.1 Contexte et mandat

L'idée derrière Kiddo est assez simple au premier abord : offrir aux parents un outil pour suivre les devoirs et les tâches de leurs enfants, directement depuis une application web. Mais en y regardant de plus près, le projet s'avère nettement plus riche que ça.

L'application doit s'adapter à des configurations familiales variées : une famille peut avoir plusieurs parents, plusieurs enfants, ou les deux. Et tous ces utilisateurs n'ont pas les mêmes droits. Un parent peut créer des tâches, les modifier et valider le travail réalisé. Un enfant, de son côté, voit uniquement ce qui lui est attribué, peut signaler qu'une tâche est terminée et joindre une preuve à l'appui.

Ce qui rend le mandat particulièrement intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas à la simple gestion de listes. Il faut réfléchir à des situations potentiellement conflictuelles : que se passe-t-il, par exemple, si deux parents interviennent en même temps sur la même tâche ? L'un la modifie pendant que l'autre tente de valider une preuve. Ce genre de cas limite doit être anticipé dès la conception et au moins un scénario concret et reproductible doit en faire la démonstration. Sur le plan technique, les attentes sont claires : une base de données SQL, une interface responsive, une attention particulière aux failles de sécurité référencées dans l'OWASP Top 10, une couverture de tests automatisés, et un déploiement en production sur Azure piloté par un workflow GitHub Actions.

## 3.2 Méthode et organisation

Pour ce TPI, j’ai choisi une méthode de projet séquentielle structurée, adaptée à un travail individuel limité à 90 heures. Le cahier des charges étant défini dès le départ, il est nécessaire d’organiser le travail de manière claire afin de garder une vue d’ensemble sur les exigences, les livrables, les tests, la documentation et le déploiement.

Cette méthode repose sur une planification initiale, un suivi régulier de l’avancement et une documentation progressive des décisions prises. Les différentes activités du projet ne sont pas traitées comme des blocs totalement séparés : certaines tâches, comme les tests ou la documentation, accompagnent aussi la conception et l’implémentation afin d’éviter de tout repousser à la fin.

La méthode n’est donc pas appliquée de manière rigide. Des ajustements restent possibles grâce au journal de travail et au suivi réel du planning. L’objectif est de comparer régulièrement le travail prévu avec le travail effectivement réalisé, d’identifier les écarts et de documenter les décisions prises pendant le projet.

Cette organisation permet de limiter les risques principaux du TPI : commencer l’implémentation sans analyse suffisante, repousser les tests trop tard ou négliger la documentation. Les tâches ont été réparties selon les proportions officielles du mandat : analyse, implémentation, tests et documentation.

## 3.3 Analyse des exigences

L’analyse du cahier des charges a permis d’identifier les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les contraintes techniques et les livrables attendus. Les exigences fonctionnelles décrivent ce que l’application doit permettre aux utilisateurs de faire. Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités attendues de la solution, notamment en matière de sécurité, de cohérence des données, de tests, de déploiement et de documentation.

Une attention particulière a été portée aux rôles parent et enfant, car ils déterminent les droits d’accès aux tâches, aux preuves et aux actions disponibles dans l’application. Les règles de visibilité et de modification sont centrales dans ce projet, car elles influencent directement le modèle de données, les contrôles backend et les cas de test.

### 3.3.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence fonctionnelle | Détails couverts | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-01 | Gérer les comptes utilisateurs | Création de comptes parent et enfant | Haute |
| EF-02 | Gérer les familles | Ajout d’un parent ou enfant dans une famille via invitation applicative, avec acceptation ou refus par l’utilisateur invité. | Haute |
| EF-03 | Gérer les rôles parent/enfant | Vues et informations différentes selon le rôle | Très haute |
| EF-04 | Permettre au parent de gérer les tâches | Création, consultation, modification et suppression des tâches selon les règles définies | Très haute |
| EF-05 | Permettre au parent de définir les droits d’accès aux tâches | Accès des autres parents : modification, lecture seule ou aucun accès | Très haute |
| EF-06 | Permettre au parent de valider ou refuser une tâche terminée | Validation/refus basé sur une preuve fournie par l’enfant | Très haute |
| EF-07 | Permettre à l’enfant de consulter ses tâches | L’enfant voit uniquement les tâches qui lui sont attribuées et le parent assignant | Très haute |
| EF-08 | Permettre à l’enfant de terminer une tâche | Marquer une tâche comme terminée et fournir une preuve photo ou texte | Haute |
| EF-09 | Permettre à l’enfant de gérer ses propres tâches | Création, modification, suppression et visibilité des tâches créées par l’enfant | Haute |
| EF-10 | Permettre le tri des tâches | Tri par ordre alphabétique ou par date d’échéance | Moyenne |
| EF-11 | Gérer les conflits métier | Validation concurrente, modification après validation, droits incohérents | Très haute |

### 3.3.2 Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence non fonctionnelle | Détails couverts | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF-01 | Interface responsive et utilisable | L’application doit être utilisable sur PC et mobile, avec une navigation claire et une interface cohérente. | Haute |
| ENF-02 | Sécurité des comptes | Les comptes locaux doivent être protégés, notamment contre les attaques par rainbow table grâce au hachage sécurisé des mots de passe. | Très haute |
| ENF-03 | Contrôle des rôles et autorisations | Les rôles parent/enfant et les droits d’accès aux tâches doivent être vérifiés côté backend. | Très haute |
| ENF-04 | Validation des données | Les entrées utilisateur doivent être validées côté backend afin d’éviter les données invalides ou manipulées. | Très haute |
| ENF-05 | Protection contre l’injection SQL | L’accès aux données doit se faire de manière sécurisée, par exemple avec un ORM ou des requêtes paramétrées. | Très haute |
| ENF-06 | Gestion sécurisée des erreurs | Les messages d’erreur ne doivent pas exposer d’informations techniques sensibles. | Haute |
| ENF-07 | Cohérence des données | Le système doit empêcher les états incohérents, notamment lors des validations, refus, modifications ou conflits entre utilisateurs. | Très haute |
| ENF-08 | Base de données SQL et scripts | Une base SQL doit être utilisée avec setup_database.sql pour le schéma et init_database.sql pour les données de test. | Très haute |
| ENF-09 | Tests automatisés | Le projet doit inclure au moins 10 tests unitaires, 1 test d’intégration, et leur exécution dans le CI/CD. | Très haute |
| ENF-10 | Déploiement automatisé | L’application doit être déployée sur Azure via un workflow GitHub Actions. | Très haute |
| ENF-11 | Gestion des secrets et de la configuration | Les variables sensibles, la configuration CORS et les paramètres d’environnement ne doivent pas être exposés ou ouverts inutilement. | Très haute |
| ENF-12 | Gestion des dépendances | Les dépendances utilisées doivent être limitées aux besoins du projet et vérifiées afin de réduire les risques liés aux bibliothèques vulnérables ou inutiles. | Moyenne |

## 3.4 Gestion des risques et mesures

### 3.4.1 Contexte de sécurité analysé

L’analyse de sécurité est basée sur l’environnement prévu pour l’application Kiddo. Le système est composé d’une interface web utilisée par les parents et les enfants, d’une API backend responsable des règles métier et des contrôles d’accès, et d’une base de données SQL stockant les comptes utilisateurs, les familles, les tâches, les droits et les preuves.

Les risques ont été identifiés à partir du cahier des charges, des rôles utilisateurs, des accès aux données et des risques courants présentés par l’OWASP Top 10. L’objectif est de prévoir les mesures de sécurité dès la conception, afin que les contrôles soient appliqués dans le code de l’application, principalement côté backend.

| Élément | Description | Risque principal |
| --- | --- | --- |
| Interface web parent | Dashboard parent, tâches, validations, invitations | Accès à des actions non autorisées |
| Interface web enfant | Consultation des tâches, preuve, tâches créées par l’enfant | Accès à des tâches d’un autre enfant |
| API backend | Authentification, rôles, règles métier, validation | Contournement du frontend par requêtes directes |
| Base SQL | Comptes, familles, tâches, preuves, droits | Fuite ou incohérence des données |
| GitHub / CI-CD | Code source, workflows, secrets | Exposition de secrets ou mauvaise configuration |
| Azure | Frontend, backend, base de données en production | Mauvaise configuration d’environnement |

### 3.4.2 Tableau des risques et mesures

Le tableau détaillé des risques et des mesures de sécurité est placé en annexe afin de ne pas surcharger le rapport principal. Cette annexe présente, pour chaque risque identifié, la manipulation ou le problème possible, l’impact, la mesure prévue, l’exigence liée et le moyen de vérification prévu.

Les risques sont regroupés par catégories afin de garder une vue d’ensemble claire. Les risques les plus importants concernent principalement les droits d’accès, la cohérence des données, la sécurité des comptes, la validation des entrées, la gestion des erreurs, la protection des secrets et la configuration de l’environnement de production.

Les mesures prévues seront prises en compte dans la conception du modèle de données, dans les contrôles backend, dans les exigences non fonctionnelles et dans les futurs cas de test.

Le tableau complet est disponible en Annexe 2 : Tableau détaillé des risques et mesures de sécurité.

### 3.4.3 Intégration des mesures dans les exigences

Les mesures de sécurité identifiées sont intégrées aux exigences non fonctionnelles, notamment pour la gestion des rôles côté backend, le contrôle d’accès, la validation des entrées, la protection contre l’injection SQL, le hachage des mots de passe, la gestion des erreurs et la protection des secrets. Elles seront également reprises dans les cas de test afin de vérifier que les mesures prévues sont effectivement appliquées.

## 3.5 Conception

La phase de conception a pour objectif de définir la structure générale de l’application avant le développement. Elle permet de clarifier les écrans principaux, la navigation, les rôles parent/enfant et les actions disponibles selon le type d’utilisateur.

### 3.5.1 Maquettes basse fidélité

Les premières maquettes basse fidélité ont été réalisées afin de définir la structure générale de l’application avant de travailler l’aspect visuel détaillé. Elles ont permis de clarifier les écrans principaux, la navigation, la séparation entre l’espace parent et l’espace enfant, ainsi que les actions principales attendues par le cahier des charges.

Ces maquettes ont servi de base de réflexion pour vérifier que les fonctionnalités importantes étaient bien représentées : connexion, inscription, dashboard parent, gestion des tâches, validation ou refus d’une preuve, gestion de la famille, invitations, création d’un compte enfant depuis l’espace parent et vue enfant avec preuve de fin de tâche.

Les maquettes basse fidélité ont ensuite été reprises et améliorées sous forme de maquettes haute fidélité, avec une identité visuelle plus précise, des couleurs, une typographie et une organisation d’écran plus proche de l’application finale.

[Maquette en annexe]

### 3.5.2 Maquettes haute fidélité et identité visuelle

Les maquettes haute fidélité ont été réalisées à partir des maquettes basse fidélité afin de représenter plus précisément l’apparence prévue de l’application Kiddo. Elles permettent de visualiser les écrans principaux, la navigation, les formulaires, les listes de tâches, les actions disponibles et la séparation entre les rôles parent et enfant.

L’objectif visuel de Kiddo est de proposer une interface simple, douce et rassurante, adaptée à une application familiale liée au suivi des devoirs et des tâches des enfants. Les couleurs choisies restent volontairement claires et agréables afin de ne pas donner une impression trop administrative. Les tons doux permettent de distinguer les zones importantes sans surcharger l’interface.

Le logo Kiddo utilise une approche ludique afin d’évoquer l’univers de l’enfance et de la famille, tout en restant lisible. Le choix typographique suit la même logique : la police Fredoka est utilisée pour les éléments plus identitaires, comme le logo ou certains titres et boutons, tandis que Nunito est utilisée pour les textes et les contenus d’interface. Ces deux polices ont été choisies car elles donnent un aspect accessible et léger, tout en conservant une bonne lisibilité pour les parents comme pour les enfants.

Les maquettes haute fidélité couvrent les principaux écrans : page d’accueil, connexion, inscription parent/enfant, dashboard parent, ajout et modification d’une tâche, page famille côté parent, création d’un compte enfant, vue enfant, page famille côté enfant et ajout d’une tâche personnelle par l’enfant.

[Maquette en annexe]

### 3.5.3 Parcours utilisateur parent

Le parcours parent commence par la connexion à l’application. Une fois connecté, le parent accède à un dashboard présentant les tâches de ses enfants. Les tâches sont organisées selon leur état, par exemple les tâches en cours et les tâches à valider. Le parent peut aussi trier les tâches par date d’échéance ou par ordre alphabétique.

Depuis ce dashboard, le parent peut ajouter une nouvelle tâche pour un enfant. Le formulaire de création permet de définir le titre, la description, la date d’échéance et l’enfant concerné. Il permet aussi de définir les droits des autres parents sur cette tâche : lecture seule, modification ou aucun accès. Cette partie répond au besoin du cahier des charges concernant les familles dans lesquelles plusieurs parents peuvent avoir des droits différents sur une même tâche.

Lorsqu’un enfant marque une tâche comme terminée et fournit une preuve, le parent peut consulter cette preuve puis valider ou refuser la tâche. Cette validation est une action importante, car elle influence l’état de la tâche et doit respecter les règles de cohérence métier prévues dans le projet.

### 3.5.4 Gestion de la famille et des comptes enfants

La page famille côté parent permet de consulter les membres du groupe familial, séparés entre parents et enfants. Elle permet aussi de gérer les invitations applicatives et de créer directement un compte enfant.

Suite à un retour du chef de projet, la création d’un compte enfant est prévue directement depuis l’espace parent. Ce choix évite qu’un enfant crée un compte isolé sans rattachement à une famille. Lorsqu’un parent crée un compte enfant, celui-ci est automatiquement ajouté à la famille du parent.

Les invitations restent utilisées pour ajouter un autre compte existant au groupe familial, notamment un autre parent. L’invitation est visible dans l’espace Kiddo de l’utilisateur invité (dans l’onglet famille) et peut être acceptée ou refusée depuis l’application, sans utilisation d’e-mail.

### 3.5.5 Parcours utilisateur enfant

Le parcours enfant est volontairement plus simple que le parcours parent. Après connexion, l’enfant accède à la page “Mes tâches”, où il voit uniquement les tâches qui lui sont attribuées. Pour chaque tâche, l’interface indique la date d’échéance et le statut.

L’enfant peut consulter le détail d’une tâche, ajouter une preuve sous forme de texte ou de fichier (ou photo directement), puis marquer la tâche comme terminée. La tâche passe alors en attente de validation, ce qui indique qu’un parent doit encore accepter ou refuser la preuve fournie.

L’enfant peut également créer une tâche personnelle. Dans ce cas, il peut définir la visibilité de cette tâche en choisissant les parents avec lesquels elle est partagée. Cette séparation permet de respecter la règle selon laquelle l’enfant ne peut modifier ou supprimer que les tâches qu’il a lui-même créées.

### 3.5.6 Architecture générale

L’application Kiddo est conçue comme une application web séparée en trois parties principales : une interface frontend, une API backend et une base de données SQL.S

Le frontend est prévu avec Vue.js et Vite. Il sert à présenter les vues parent et enfant, les formulaires, les listes de tâches, les preuves et les invitations. Il communique avec le backend au moyen de requêtes HTTP.

Le backend est prévu avec AdonisJS. Il contient les règles métier principales de l’application : authentification, gestion des rôles, validation des entrées, contrôle des droits d’accès, gestion des tâches, preuves, invitations et règles de cohérence. Les contrôles sensibles sont réalisés côté backend, car l’interface frontend peut être contournée par des requêtes directes à l’API.

La base de données est prévue avec MySQL. Elle permet de stocker les utilisateurs, les familles, le rattachement courant des utilisateurs à une famille, les tâches, les preuves, les invitations et les droits d’accès aux tâches. Le choix d’une base relationnelle est adapté au projet, car les données sont fortement liées entre elles : un parent appartient à une famille, un enfant reçoit des tâches, une tâche peut avoir une preuve, et les droits d’accès doivent être vérifiables de manière fiable.

Cette architecture permet de séparer les responsabilités : le frontend gère l’affichage et l’expérience utilisateur, le backend applique les règles métier et la sécurité, et la base de données garantit la persistance et l’intégrité des données.

### 3.5.7 Choix de conception du modèle de données

Le modèle de données représente les éléments principaux du cahier des charges : les utilisateurs, les familles, les rôles parent/enfant, les tâches, les preuves, les invitations et les droits d’accès aux tâches.

Le choix retenu est un modèle relationnel, car les données du projet sont structurées et fortement liées entre elles. Une famille regroupe plusieurs utilisateurs, une tâche appartient à une famille, une tâche est assignée à un enfant, une preuve est liée à une tâche et les droits d’accès permettent de définir quels parents peuvent consulter ou modifier une tâche. Ce type de structure est adapté à une base de données SQL, car il permet de représenter les relations à l’aide de clés primaires, de clés étrangères et de contraintes d’intégrité.

Afin de limiter la complexité du projet et d’éviter les incohérences liées à plusieurs appartenances familiales simultanées, le modèle retenu impose qu’un utilisateur soit rattaché à une seule famille courante à la fois. Cette relation est représentée par le champ current_family_fk dans la table t_user.

Lors de la création d’un compte, une famille personnelle est créée automatiquement pour l’utilisateur. Cette famille est identifiée par le champ owner_user_id dans la table t_family. Ce champ permet de savoir à quel utilisateur appartient la famille personnelle. Il n’est pas défini comme clé étrangère directe afin d’éviter une référence circulaire entre t_user et t_family. La cohérence de ce champ sera donc contrôlée côté backend.

Si un utilisateur accepte une invitation pour rejoindre une autre famille, le système vérifie d’abord que sa famille personnelle ne contient pas d’autres membres actifs. Si c’est le cas, l’utilisateur est déplacé vers la famille invitante et sa famille personnelle peut être archivée. S’il quitte ensuite cette famille, sa famille personnelle est réactivée ou recréée automatiquement. Ce choix permet de répondre au besoin d’invitation tout en conservant un modèle simple et maîtrisable.

Les tables prévues pour le modèle de données sont les suivantes :

t_user : Représente un compte parent ou enfant.

t_family : Représente une famille courante ou personnelle.

t_invitation : Représente une invitation applicative envoyée par un parent.

t_task : Représente un devoir ou une tâche à réaliser.

t_proof : Représente une preuve texte ou photo envoyée par l’enfant.

t_task_access : Représente les droits d’accès des parents sur une tâche.

La seule table associative du modèle est t_task_access. Elle est nécessaire car une tâche peut être accessible à plusieurs parents, et un parent peut avoir accès à plusieurs tâches. Cette table permet de définir un niveau d’accès précis : aucun accès, lecture seule ou modification.

### 3.5.8 Rôles, droits d’accès et cohérence métier

Deux rôles principaux sont prévus dans l’application : parent et child.

Un parent peut gérer les tâches liées à sa famille courante. Il peut créer une tâche pour un enfant, modifier ou supprimer une tâche selon les règles prévues, inviter un autre utilisateur dans la famille et valider ou refuser une preuve envoyée par un enfant.

Un enfant peut consulter uniquement les tâches qui lui sont attribuées. Il peut marquer une tâche comme terminée et fournir une preuve sous forme de texte ou de photo. Il peut également créer ses propres tâches, mais il ne peut modifier ou supprimer que les tâches qu’il a lui-même créées.

Les droits d’accès des parents sur les tâches sont gérés par la table t_task_access. Cette table contient le champ access_level, qui permet de distinguer trois niveaux d’accès :

none : Le parent ne peut pas accéder à la tâche.

read : Le parent peut consulter la tâche.

write : Le parent peut modifier, valider ou refuser selon l’état de la tâche.

Les contrôles de droits seront appliqués côté backend. L’interface frontend peut masquer certaines actions, mais elle ne doit pas être considérée comme une protection suffisante. Chaque action sensible devra donc être vérifiée par l’API avant d’être acceptée.

Pour garantir la cohérence des données, les tâches et les preuves utilisent des statuts contrôlés. Une tâche ne doit pas pouvoir se retrouver dans deux états incompatibles, par exemple validée et refusée en même temps. Les actions critiques comme une modification après validation, une suppression concurrente ou une validation basée sur une ancienne version de la tâche devront être empêchées ou traitées de manière déterministe.

La table t_task contient un champ version, utilisé pour détecter les actions réalisées sur une ancienne version d’une tâche. La table t_proof contient le champ task_version_at_submit, qui permet de vérifier que la preuve envoyée correspond bien à la version actuelle de la tâche au moment de la validation. Si une action repose sur une version obsolète, le backend pourra refuser l’action avec une erreur de conflit.

La validation ou le refus d’une preuve est stocké directement dans t_proof, grâce aux champs status, decided_by_fk, decision_comment et decided_at. Une table séparée de validation n’a pas été retenue, car le cahier des charges ne demande pas d’historique détaillé des décisions. Ce choix simplifie le modèle tout en permettant de savoir si une preuve est en attente, validée ou refusée.

### 3.5.9 Valeurs contrôlées

Certaines colonnes sont stockées en VARCHAR(50) afin de rester compatibles avec l’outil de modélisation utilisé. Les valeurs autorisées seront contrôlées côté backend afin d’éviter l’enregistrement de valeurs incohérentes.

t_user.role : parent, child

t_family.status : active, archived

t_invitation.status : pending, accepted, refused, cancelled

t_task.status : todo, submitted, validated, refused

t_proof.status : pending, validated, refused

t_proof.proof_type : text, photo, text_photo

t_task_access.access_level : none, read, write

Ce choix permet de conserver un modèle simple dans le logiciel Looping tout en gardant une validation stricte dans l’application. Les contrôles seront effectués côté backend lors de la création ou de la modification des données.

## 3.6 Planification et suivi

## 3.7 Réalisation

## 3.8 Tests et validation

Les tests ont pour objectif de vérifier que l’application Kiddo respecte les exigences du cahier des charges et que les règles métier principales sont correctement appliquées. Une attention particulière est portée aux rôles parent/enfant, aux droits d’accès, aux tâches, aux preuves, aux validations et à la cohérence des données.

La stratégie de test privilégie les tests automatisés lorsque cela est réaliste dans le temps disponible du TPI, soi-disant 90 heures. Les tests manuels restent utilisés pour vérifier les aspects visuels, la navigation, le responsive et certains parcours utilisateur dans l’interface.

### 3.8.1 Stratégie et environnement de test

| Système testé | Application web Kiddo |
| --- | --- |
| Frontend | Vue.js / Vite, interface utilisée par les parents et les enfants |
| Backend | AdonisJS / Node.js, API responsable des règles métier, validations et autorisations |
| Base de données | Base SQL MySQL contenant les comptes, familles, tâches, preuves et droits |
| Administration DB | phpMyAdmin utilisé en local pour vérifier les tables et les données de test |
| Données de test | Comptes fictifs parent/enfant, famille de test, tâches et preuves |
| Utilisateurs de test | Parent A, Parent B, Enfant A |
| Tests automatisés | Tests backend exécutés localement puis dans GitHub Actions |
| CI/CD | GitHub Actions pour lancer les tests avant la mise en production |
| Production | Application déployée sur Azure après validation |

### 3.8.2 Tests prévus

| ID | Type | Objectif | Exigence liée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU-01 | Unitaire | Vérifier qu’un utilisateur avec le rôle parent peut effectuer une action parent | ENF-03 | L’action parent est autorisée |
| TU-02 | Unitaire | Vérifier qu’un utilisateur avec le rôle enfant ne peut pas effectuer une action parent | ENF-03 | L’action parent est refusée |
| TU-03 | Unitaire | Vérifier qu’un champ obligatoire vide est refusé | ENF-04 | La donnée invalide est refusée |
| TU-04 | Unitaire | Vérifier qu’une valeur de statut valide est acceptée | ENF-07 | Le statut valide est accepté |
| TU-05 | Unitaire | Vérifier qu’une transition de statut interdite est refusée | ENF-07 | L’état incohérent est empêché |
| TU-06 | Unitaire | Vérifier qu’un parent sans droit de modification est refusé | EF-05 / ENF-03 | L’action est refusée |
| TU-07 | Unitaire | Vérifier qu’un enfant ne peut modifier que ses propres tâches | EF-09 / ENF-03 | L’action non autorisée est refusée |
| TU-08 | Unitaire | Vérifier qu’une tâche validée ne peut plus être modifiée directement | EF-11 / ENF-07 | La modification directe est refusée |
| TU-09 | Unitaire | Vérifier qu’un message d’erreur ne révèle pas d’information sensible | ENF-06 | Le message reste contrôlé |
| TU-10 | Unitaire | Vérifier qu’une donnée manipulée est refusée | ENF-04 / ENF-05 | La donnée est refusée |
| TI-01 | Intégration | Tester une séquence complète : tâche terminée avec preuve, validation parent, puis tentative de modification après validation | EF-06 / EF-08 / EF-11 / ENF-07 | Le système empêche l’état incohérent et respecte les règles définies |

### 3.8.3 Exécution automatique dans le CI/CD

Les tests automatisés seront exécutés dans le pipeline CI/CD avant la mise en production. Le pipeline devra installer les dépendances, lancer les tests disponibles et signaler une erreur si un test échoue.

Cette exécution automatique permet de vérifier que les règles principales restent valides avant le déploiement sur Azure.

### 3.8.4 Exécution et résultats des tests

(Cette section sera complétée pendant la phase d’exécution des tests. Elle contiendra les résultats obtenus, les éventuels échecs, les corrections appliquées et les preuves d’exécution, notamment dans le pipeline CI/CD.)

| ID | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Correction si nécessaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.9 Livraison

## 3.10 Conclusion et bilan personnel

# 4 Références

Cahier des charges TPI : CDC_Kiddo_NelsonAlmeida.pdf, ETML Section informatique, 2026.

Critères d’évaluation TPI : Critères_Evaluation_NelsonAlmeida 1.pdf, procédure de qualification Informaticien CFC OrFo 2021.

OWASP Foundation. OWASP Top 10:2025. Consulté le 11 mai 2026 :
https://owasp.org/Top10/2025/

# 5 Annexes

## 5.1 Journal de travail

## 5.2 Liste des livrables remis

Annexe 1 : Planification et Journal de travail

Annexe 2 : Tableau détaillé des risques et mesures de sécurité

Annexe 3 : Maquette basse fidélité

Annexe 4 : Maquette haute fidélité

## 5.3 Repos GitHub

https://github.com/NelsonAlmeida5/Kiddo-TPI

## 5.4 Table des illustrations